审查结果1

Bottle 桌面端构建与打包流程审查

审查范围：desktop/scripts/build.mjs、desktop/scripts/build-helper-runtime.mjs、desktop/scripts/write-runtime-defaults.mjs、desktop/scripts/package-win.mjs、desktop/package.json、desktop/build-desktop.bat

审查方式：静态代码审阅。未实际执行 package:win，仅基于代码与任务元数据形成结论。

结论摘要：共确认 6 项风险，重点集中在供应链完整性、安装包签名缺失、资源可篡改、环境配置落盘、PyInstaller 动态导入验证不足与依赖复现性不足。

# 问题清单

| 问题编号 | 严重等级 | 问题类别 | 位置/行号 | 描述 | 修复方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | high | 供应链 | desktop/scripts/package-win.mjs:83,103,169 | NSIS 资源包直接下载后解压，没有独立哈希或签名校验；Electron 运行时又走第三方镜像，信任边界扩大到镜像侧。 | 固定 SHA256 或签名，下载后先验签或验 hash，再解压；优先切到内部制品库或官方受控源。 |
| R2 | high | 代码签名 | desktop/scripts/package-win.mjs:173-177; desktop/package.json:58-74 | 打包时显式关闭 CSC_IDENTITY_AUTO_DISCOVERY，配置里也没有任何 Windows 签名要求，当前产物大概率是未签名安装包。 | 把签名证书设为必需输入，缺失时直接 fail；产物阶段增加 Authenticode 校验。 |
| R3 | high | 资源完整性 | desktop/package.json:23,29-56 | asar 被关闭，electron、scripts 和 runtime-defaults.json 等资源以可修改文件形式落盘，安装后缺少完整性保护。 | 默认启用 asar，只对白名单二进制资源做 unpack；补充安装包和关键资源的完整性校验。 |
| R4 | medium | 敏感信息写入 | desktop/scripts/write-runtime-defaults.mjs:16-117 | URL 规范化只去掉 hash，不去掉 query 和 userinfo；如果构建环境把带 token 或口令的 URL 放进环境变量，会被写入 runtime-defaults.json 并随安装包分发。 | 写入前剥离 username、password、search，只允许 host/path 白名单；对含敏感片段的 URL 直接拒绝构建。 |
| R5 | medium | PyInstaller 完整性 | desktop/scripts/build-helper-runtime.mjs:107-180; scripts/run_desktop_backend.py:122-132 | 后端打包依赖 hidden-import 手工兜底 importlib 加载模块，但成功条件只检查 exe 是否生成，没有启动打包后的 helper 做冒烟验证。 | 打包完成后执行 helper 健康检查或最小启动测试；把动态导入模块清单转成可测试契约。 |
| R6 | medium | 依赖锁定与复现 | desktop/package.json:13-18; desktop/build-desktop.bat:18-21; desktop/scripts/build-helper-runtime.mjs:74-89 | 顶层 npm 依赖都用 ^，批处理脚本只要发现 node_modules 存在就复用，Python 侧还会往首个可用解释器里自动安装 PyInstaller，构建输入受本机环境影响较大。 | Node 侧改成 npm ci 并强制校验 lockfile；Python 侧改为隔离虚拟环境或受控工具链，禁止向全局解释器自动装包。 |

# 执行结果

本轮完成任务：TASK-046。

修复任务：无。

blocked 任务：无。

因 conflicts_with 未启动的任务：无。

任务池仍有可执行工作：有，TASK-043、TASK-044、TASK-045 仍在执行中。

本次行为差异：无。

生效条件：无。

你需要做的事：无。

Zeabur操作：无。

# 本次修改文件

Docx/协作/计划清单.yaml

Docx/协作/tasks/F-TASK-046-构建与打包流程审查.yaml

# 说明

当前环境缺少 DOCX 渲染链（LibreOffice / render_docx.py / pdf2image），本次仅完成结构化生成与可打开性校验，未做版面级可视化检查。